Согласовано: Согласовано:

Глава Афанасьевского Генеральный директор ООО «РТ-НЭО Иркутск»

муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Лобанов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Сидоров

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**перехода муниципального образования «Афанасьевское»**

**на новую схему обращения**

**с твердыми коммунальными отходами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Создание инфраструктуры контейнерного сбора ТКО** | | | | | |
| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Количество контейнеров** | **Количество контейнеров** | **Количество контейнерных площадок** | **Срок создания** |
| 1 | **д. Афанасьева** | Контейнерная площадка № 1в Иркутская обл., Тулунский район, д. Афанасьева, ул.Полевая напротив дома № 3. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 2в Иркутская обл., Тулунский район, д. Афанасьева, Ул.Советская напротив дома № 18. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 3 в Иркутская обл., Тулунский район, д.Афанасьева, Ул.Советская напротив дома № 4. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 4 в Иркутская обл., Тулунский район, д.Афанасьева, Ул.Ленина рядом со школой. Расстояние 20 м. от здания. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 5 в Иркутская обл., Тулунский район, д.Афанасьева, Ул.Ленина рядом с КДЦ «Культурно-досуговый центр д. Афанасьева» . Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 6 в Иркутская обл., Тулунский район, д.Афанасьева, Ул.Ленина рядом с ФАП. Расстояние 20 м. от здания. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 8 в Иркутская обл., Тулунский район, д.Афанасьева, Ул.Пионерская напротив дома № 13. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 10 в Иркутская обл., Тулунский район, д.Афанасьева, Ул.Гайдара напротив дома № 6. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 11 в Иркутская обл., Тулунский район, д.Афанасьева, Ул.Молодежная рядом с домом № 12. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 12 в Иркутская обл., Тулунский район, д.Афанасьева, Ул.Ленина около дома № 10. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 13 в Иркутская обл., Тулунский район, д.Афанасьева, ул.Складская напротив дома № 6. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| 2 | **п. Ермаки** | Контейнерная площадка № 16 в Иркутская обл., Тулунский район, п. Ермаки, Ул.Новостроек около дома № 1. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 17 в Иркутская обл., Тулунский район, п. Ермаки, Ул.Трактовая напротив дома № 29. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 18 в Иркутская обл., Тулунский район, п. Ермаки, Ул.Трактовая напротив магазина № 15. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 20 в Иркутская обл., Тулунский район, п. Ермаки, Ул.Трактовая напротив дома № 6. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 21 в Иркутская обл., Тулунский район, п. Ермаки, Пер. Трактовый напротив дома № 12. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 22 в Иркутская обл., Тулунский район, п. Ермаки, Пер. Ручейный напротив дома дома № 13. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 23 в Иркутская обл., Тулунский район, п. Ермаки, Пер. Ручейный напротив дома № 6. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| 3 | **с. Никитаево** | Контейнерная площадка № 24 в Иркутская обл., Тулунский район, с. Никитаево, ул. Кировская напротив дома № 10. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 25 в Иркутская обл., Тулунский район, с. Никитаево, ул. Кировская напротив дома № 35. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 26 в Иркутская обл., Тулунский район, с. Никитаево, ул. Кировская напротив ФАП. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 29 в Иркутская обл., Тулунский район, с. Никитаево, ул. Кировская напротив дома № 62. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 30 в Иркутская обл., Тулунский район, с. Никитаево, перекресток улиц Школьной и Порогской. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 31 в Иркутская обл., Тулунский район, с. Никитаево, перекресток улиц Школьной и Бакировка. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |
| Контейнерная площадка № 32 в Иркутская обл., Тулунский район, с. Никитаево, ул. Порогская напротив дома № 9. Расстояние 8 м. от жилых домов. | **2** | **1** | **До 30.09.2019** |

**Глава Афанасьевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Лобанов**

**(подпись) (м.п.)**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

В состав Афанасьевского сельского поселения входят три населенных пункта: деревня Афанасьева с численностью населения 484 человека, поселок Ермаки – 330 человек, село Никитаево- 437 человек. В связи переходом муниципального образования «Афанасьевское» на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами Администрацией Афанасьевского сельского поселения произведен примерный расчет необходимого количества контейнерных площадок и контейнеров для сбора ТКО (см. таблицу). Расхождение по количеству площадок и контейнеров по расчетам администрации сельского поселения и регионального оператора связано с тем, что протяженность улиц Афанасьевского сельского поселения в среднем составляет более 600 м. В связи с этим устанавливать одну контейнерную площадку на населенный пункт нецелесообразно. Например, по расчету регионального оператора в с. Никитаево необходимо установить 2 контейнера. В с. Никитаево пять улиц общей протяженностью 3550 м. Протяженность улицы Кировская составляет 1800 м. Исходя из выше сказанного, учитывая количество улиц в поселении и возможность подъезда к площадкам спецтехники администрацией поселения были произведены данные расчеты. В настоящее время администрацией сельского поселения закуплено 26 контейнеров для сбора ТКО, но этого крайне недостаточно, необходимо еще как минимум 24 штуки. Бюджет Афанасьевского сельского поселения является дотационным и предусмотреть значительную сумму на приобретение контейнеров и создание необходимой инфраструктуры для обращения с ТКО в столь короткие сроки не представляется возможным.

В связи с отсутствием необходимой инфраструктуры, денежных средств для её создания, муниципальное образование «Афанасьевское» не готово к переходу на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами с 01.01.2019г.

**Глава Афанасьевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Лобанов**

(подпись) (м.п.)