МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №1

на ремонт автомобильных дорог с. Никитаево

Настоящий муниципальный контракт является экземпляром контракта, заключенного "___"____________2019 г. в форме электронного документа и подписанного электронными цифровыми подписями сторон контракта

| Д. д.Афанасьева Тулунского района Иркутской области | «___» _______ 2019 года |
| --- | --- |

# Администрация Афанасьевского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  в лице главы Афанасьевского сельского поселения Лобанова Вадима Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Авто» ОГРН 1063816006759, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Лабекина Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Подрядчика на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 16.09.2019 №0134300017919000001-0 (идентификационный код закупки 193381600777538160100100020014211244), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

## Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы на ремонт автомобильных дорог с. Никитаево (далее - Работы) в объеме, установленном в Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Место выполнения Работ: с. Никитаево Тулунского района Иркутской области.

1.3. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Технической документации (Спецификации) (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта.

# Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.2. Цена Контракта составляет 1507820,40(Один миллион пятьсот семь тысяч семьсот двадцать) рублей 40 копеек, без НДС.

НДС не предусмотрен на основании Информационного письма от 20.09.2013 г. № 01-11/263.

2.3. Цена Контракта включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Работ, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения Подрядчика.

2.4.  Источник финансирования: бюджет Афанасьевского сельского поселения.

2.5. Заказчик производит оплату по Контракту в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на текущий год, при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика.

2.6. Заказчик производит оплату по Контракту с даты подписания Заказчиком Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течение 15 рабочих дней.

2.7. Оплату за фактически выполненные работы Заказчик осуществляет при выполнении Подрядчиком условий качества и сроков, предусмотренных Календарным графиком производства работ и финансирования (Приложение № 2 к Контракту).

2.8. Оплата по Контракту производится в безналичной форме, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

## Статья 3. Сроки и условия выполнения Работ

3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: со дня заключения муниципального контракта до 30 октября 2019 года.

3.2. Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

## Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Работ

4.1. Приемка выполненных Работ (отдельных этапов) в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока выполнения Работ (либо поэтапно в соответствии с графиком выполнения Работ (Приложение 3 к Контракту).

4.2. После завершения выполнения Работ (отдельных этапов), предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ (отдельных этапов) не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения выполнения Работ (отдельных этапов), предусмотренных Контрактом.

4.3. Не позднее 3 рабочих дней, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 4.2 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренный Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), и акт сдачи-приемки Работ (Приложение 2 к Контракту), подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

4.4. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.3 Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных Работ (отдельных этапов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.

4.5. Для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

4.6. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе.

4.7. По итогам приемки результата выполненных Работ при отсутствии претензий относительно качества Работ, после предоставления обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные Контрактом Заказчик подписывает соответствующий акт сдачи-приемки Работ (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах и не позднее 5 дней со дня проверки результатов исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны акт сдачи-приемки Работ (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения, и не позднее 2 дней со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. Либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии со статьей 11 Контракта.

4.8. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.4 Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы.

4.9. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 5 рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки Работ (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ.

4.10. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно предоставления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки Работ (Приложение 2 к Контракту), один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в пункте 4.7 Контракта.

4.11. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки Работ (Приложение 2 к Контракту) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

## Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ.

5.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку результатов выполненных Работ и провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом.

5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.5. Не позднее  30  (тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 (тридцати)  рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.6. При неуплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение 60  (шестидесяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта.

5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.3 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с пунктом 2.9 Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных в Технической документации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Контрактом.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.

5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида работ, Технической документацией (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 2 рабочих дней после приостановления выполнения Работ.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществлении банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком. При этом размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

5.4.7. В течение 2 (двух) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, с указанием причин.

5.4.8. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.9. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

5.4.12. В случае изменения банковского счета Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, несет Подрядчик.

5.4.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и условиями Контракта.

## Статья 6. Гарантии

6.1. Результат выполненных Работ должен соответствовать техническими регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида работ, Технической документации (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта.

6.2. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

6.3. Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ (Приложение 2 к Контракту).

6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика.

6.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

## Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №  570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042):

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, начисляется штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением № 1042,  составляющий:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, начисляется штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением № 1042, составляющий:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), начисляется штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

7.8. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.10. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 30 рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.

7.11. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 30 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

## 7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

## Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ (отдельных этапов), оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случае предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке, по результатам осуществления которой заключен настоящий Контракт.

8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % (пять процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 75391.02 (семьдесят пять тысяч триста девяносто один) рубль 02 копейки.

8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнение Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, в порядке и случаях предусмотренных  частями 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.8. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе: не более 15 календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом на счет, указанный Подрядчиком.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

8.12.  Требования к гарантии качества Работы, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества (далее - гарантийные обязательства) обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту определяется Подрядчиком.

8.13. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

8.14. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.15. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет _1_% (один процент), что составляет 15078,20 (пятнадцать тысяч семьдесят восемь)  рублей 20 копеек.

8.16. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется не позднее подписания акта приемки выполненных работ.

Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по Контракту, предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на счет Заказчика.

8.17. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств контракта новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.18. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств - в течение не более 15 календарных дней с даты окончания срок обязательств, предусмотренных Контрактом.

Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

В случае если у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания срока гарантийных обязательств на выполненные Работы.

## Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

9.2. Контракт действует до 31.12.2019 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

9.4. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

- по решению суда.

9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 календарных дней с даты его получения.

9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ.

9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

9.10. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.

9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

## Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

## Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

## Статья 12. Прочие условия

12.1. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

- Приложение 1 «Техническое задание»;

- Приложение 2 «Форма акта сдачи-приемки работ»;

- Приложение 3 «Унифицированная форма КС-2»;

- Приложение 3 «Унифицированная форма КС-3».

## Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: Администрация Афанасьевского сельского поселения Адрес:665247,Иркутская область, Тулунский район, д. Афанасьева, ул. Ленина 4а ИНН 3816007775 КПП 381601001 ОГРН 1053816020631 УФК по Иркутской области (Администрация Афанасьевского сельского поселения) л/с 02343005410 Р/сч. 40204810200000000090 Банк получателя: Отделение Иркутск, г.Иркутск БИК 042520001 ОКПО 04148113 Глава Афанасьевского сельского поселения ___________________ /В. Ю. Лобанов./ М.П. | Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Авто» Адрес: 665253, Россия, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная 72 А. Телефон 8 (39530) 27-7-06 ИНН3816008909 КПП 381601001 ОГРН 1063816006759 р/с 40702810318090005472 к/с 30101810900000000607 Банк получателя: БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК БИК 042520607 Генеральный директор ООО «Сиб-Авто» ____________________ /А.А. Лабекин/ М.П. |
| --- | --- |

## Приложение 1

к Контракту

№ ___ от «__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ

на ремонт автомобильных дорог с. Никитаево

1.Основание для выполнения работ:

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения на 2016- 2032 г.г.

2.Цели выполнения работ по ремонту:

возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение ровности и сцепных качеств, устранение деформаций и повреждений покрытия в целях обеспечения безопасности движения.

3.Технические характеристики объекта:

|  |  | с. Никитаево, ул. Бакировка | с. Никитаево, ул.Порогская | с. Никитаево, ул. Кировская |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническая категория дороги | V | V | (V |
| 2 | Протяженность участка дороги | 650 | 1100 | 570 |
| 3 | Число полос движения | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Ширина проезжей части, м | 5 | 5 | 6 |
| 5 | Ширина обочин, м | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Вид покрытия | гравийная | гравийная | асфальт |

4. Обеспечение выполнения

4.1. Работы должны быть выполнены  согласномуниципальному контракту в сроки, установленные Календарным графиком производства работ, в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.2. Материалы для ведения работ должны быть новыми, современными, высокого качества, соответствовать сметной документации и сертификатам качества.

При производстве работ Подрядчик обязуется использовать новые технологии.

4.3. При сдаче законченного ремонтом объекта предоставить всю необходимую исполнительную документацию приемочной комиссии согласно ВСН 19-89  «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

4.4. Еженедельно, а также в случаях поступления запроса Подрядчик представляет заказчику всю необходимую информацию о ходе выполнения работ на Объекте.

4.5. Контроль, проводимый заказчиком за выполнением ремонтных работ, не освобождает Подрядчика от обязанности осуществления собственного  контроля за производством работ.

4.6. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядных организаций.

4.7. Начало работ  - с момента заключения государственного контракта.

Окончание работ - 30 октября 2019 г.

5.Гарантийные обязательства с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки объекта в течение 12 (двенадцати месяцев) месяцев.

| Заказчик: Администрация Афанасьевского сельского поселения Адрес:665247,Иркутская область, Тулунский район, д. Афанасьева, ул. Ленина 4а Глава Афанасьевского сельского поселения ___________________ /В. Ю. Лобанов./ М.П. | Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Авто» Адрес: 665253, Россия, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная 72 А. Генеральный директор ООО «Сиб-Авто» ____________________ /А.А. Лабекин/ М.П. |
| --- | --- |

## Приложение 2

к муниципальный контракту

№ ___ от «__» _____ 20__ г.

АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

г. Иркутск                                                                                                                                                                 «__» _______ 20__ г.

Администрация Афанасьевского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  в лице главы Афанасьевского сельского поселения Лобанова Вадима Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Авто» ОГРН 1063816006759, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Лабекина Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:

1.  В  соответствии  с  Контрактом  №  ____  от «__» __________ 20__ г. (далее  - Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а

именно: __________________________________________________________________.

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует  (не соответствует) требованиям Контракта:

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

3.  Вышеуказанные  работы  согласно  Контракту  должны  быть  выполнены

«__» _________ 20__ г., фактически оказаны «__» ___________ 20__ г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

5. Сумма,  подлежащая  оплате  Подрядчику  в  соответствии с условиями

Контракта, _____________ (_______) руб.

6. В  соответствии  с  п.  ________  Контракта  неустойки (штрафа, пени) составляет _______________(_______) руб.

7.  Итоговая  сумма,  подлежащая  оплате  Подрядчику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени), составляет ____________ (_______) руб.

8. Результаты выполненных Работ по Контракту:

Сдал:                                                                                                                      Принял:

Подрядчик                                                                                                             Заказчик

_________________________                                                                               ___________________________

М.П.                                                                                                                        М.П.

| Заказчик: Администрация Афанасьевского сельского поселения Адрес:665247,Иркутская область, Тулунский район, д. Афанасьева, ул. Ленина 4а Глава Афанасьевского сельского поселения ___________________ /В. Ю. Лобанов./ М.П. | Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Авто» Адрес: 665253, Россия, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная 72 А. Генеральный директор ООО «Сиб-Авто» ____________________ /А.А. Лабекин/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение 4

к муниципальному контракту

№ ______ от «__» _____ 20__ г

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена

Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

┌────────┐

│  Код   │

├────────┤

Форма по ОКУД │ 0322005│

├────────┤

Инвестор __________________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)            ├────────┤

│        │

Заказчик (генподрядчик) ___________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес,             │        │

телефон, факс)                ├────────┤

│        │

Подрядчик (субподрядчик) __________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес,             │        │

телефон, факс)                ├────────┤

│        │

Стройка __________________________________________________  │        │

(наименование, адрес)                 ├────────┤

│        │

Объект ___________________________________________________  │        │

(наименование)                     ├────────┤

│        │

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

АКТ└─────────┴───────────┘└───────┴───────┘

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная  (договорная)  стоимость  в соответствии  с договором  подряда

(субподряда) ____________________________________________________ руб.

┌─────────────┬───────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┐

│   Номер     │ Наименование  │Номер  │Единица│   Выполнено работ    │

├──────┬──────┤     работ     │единич-│измере-├─────┬───────┬────────┤

│по    │пози- │               │ной    │ния    │коли-│цена   │стои-   │

│поряд-│ции по│               │расцен-│       │чест-│за еди-│мость,  │

│ку    │смете │               │ки     │       │во   │ницу,  │руб.    │

│      │      │               │       │       │     │руб.   │        │

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│  1   │  2   │       3       │   4   │   5   │  6  │   7   │   8    │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │    и т.д.     │       │       │     │       │        │

└──────┴──────┴───────────────┴───────┴───────┼─────┼───────┼────────┤

Итого  │     │   X   │        │

└─────┴───────┴────────┘

2-я страница формы N КС-2

┌─────────────┬───────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┐

│   Номер     │ Наименование  │Номер  │Единица│   Выполнено работ    │

├──────┬──────┤     работ     │единич-│измере-├─────┬───────┬────────┤

│по    │пози- │               │ной    │ния    │коли-│цена   │стои-   │

│поряд-│ции по│               │расцен-│       │чест-│за еди-│мость,  │

│ку    │смете │               │ки     │       │во   │ницу,  │руб.    │

│      │      │               │       │       │     │руб.   │        │

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│  1   │  2   │       3       │   4   │   5   │  6  │   7   │   8    │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │    и т.д.     │       │       │     │       │        │

└──────┴──────┴───────────────┴───────┴───────┼─────┼───────┼────────┤

Итого  │     │   X   │        │

├─────┼───────┼────────┤

Всего по акту│     │   X   │        │

└─────┴───────┴────────┘

Сдал   /_______________________/   ________________ /ФИО/

М.П.

Принял _____________________

М.П.

## Приложение 5

## к муниципальному контракту

## № ______ от «__» _____ 20__ г

Унифицированная форма № КС-3

Утверждена

Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

┌────────┐

│  Код   │

├────────┤

Форма по ОКУД │0322001 │

├────────┤

Инвестор __________________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)             ├────────┤

Заказчик (генподрядчик) ___________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес,             │        │

телефон, факс)                ├────────┤

Подрядчик (субподрядчик) __________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес,             │        │

телефон, факс)                ├────────┤

Стройка ___________________________________________ по ОКПО │        │

(наименование, адрес)                     ├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

СПРАВКА└─────────┴───────────┘└───────┴───────┘

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────────┐

│Номер│   Наименование пусковых   │Код│    Стоимость выполненных     │

│по   │    комплексов, этапов,    │   │     работ и затрат, руб.     │

│по-  │объектов, видов выполненных│   ├─────────┬─────────┬──────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│   │с начала │с начала │  в том   │

│     │                           │   │проведе- │  года   │ числе за │

│     │                           │   │ния      │         │ отчетный │

│     │                           │   │работ    │         │  период  │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│  1  │             2             │ 3 │    4    │    5    │    6     │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │Всего работ и затрат,      │   │         │         │          │

│     │включаемых в стоимость     │   │         │         │          │

│     │работ                      │   │         │         │          │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │в том числе:               │   │         │         │          │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │                           │   │         │         │          │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │                           │   │         │         │          │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │                           │   │         │         │          │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │        и т.д.             │   │         │         │          │

│     │                           │   │         │         │          │

│     │                           │   │         │         │          │

└─────┴───────────────────────────┴───┴─────────┴─────────┼──────────┤

Итого │          │

├──────────┤

Сумма НДС │          │

├──────────┤

Всего с учетом НДС │          │

└──────────┘

Заказчик» _________________

М.П.

Подрядчик /_____________/              ___________/ФИО__________/

М.П.

»