Иркутская область

Тулунский район

Афанасьевское сельское поселение

Глава сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«22» февраля  2019 г.                                                                  № 5-РГ

д. Афанасьева

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты»)

по созданию и приведению мест (площадок) накопления

ТКО в соответствие с требованием СанПиН

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в целях решения проблемных вопросов, препятствующих началу формирования новой системы обращения с отходами, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Афанасьевского сельского поселения,

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию и приведению мест (площадок) накопления ТКО в соответствие с требованием СанПиН.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Афанасьевский вестник» и разместить на официальном сайте Афанасьевского сельского поселения в сети « Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Афанасьевского сельского поселения                        В.Ю. Лобанов

Приложение №1

к распоряжению Главы

Афанасьевского сельского поселения

от 22.02.2019  г. №5-РГ

План («дорожная карта») по созданию и приведению мест (площадок) накопления ТКО в соответствие с требованием СанПиН на территории Афанасьевского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования | Расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Определить потребность в контейнерах/контейнерных площадках по сбору ТКО (вид контейнера, количество контейнеров и контейнерных площадок) | До 12.11.2018 | ____ |  |
| 2. | Разработать и согласовать схему размещения площадок накопления ТКО | До 20.02.219г. | ______ |  |
| 3. | Обеспечить приобретение контейнеров и контейнерных площадок по сбору ТКО | До 01.09.2019 | Средства местного бюджета |  |
| 4. | Обеспечить постановку на балансовый учет муниципального образования мест сбора и накопления ТКО, а также постановку на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены вышеуказанные места (с указанием геопозиции по каждой площадке и земельному участку). | До 31.12.2019 | Средства местного бюджета |  |
| 5 | Организовать инвентаризацию мест (площадок) сбора/накопления отходов | До 01.12.2019 | _____ |  |
| . 6. | Организовать маркировку контейнеров по сбору ТКО позволяющую идентифицировать контейнер (адрес, объем контейнера) | До 01.12.2019 | Средства местного бюджета |  |
| 7. | Обеспечить информирование населения муниципального образования о расположении мест сбора и накопления ТКО. | С 01.06.2019 | ______ |  |